|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_  «ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Сенного сельского поселения  Темрюкского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_  (в редакции постановления  администрации  Сенного сельского поселения  Темрюкского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды Сенного сельского поселения**

**Темрюкского района» на 2018-2030 годы**

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского района» на 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского района | | | | |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрено | | | | |
| Участники муниципальной программы | администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрено | | | | |
| Цель муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района | | | | |
| Задачи муниципальной программы | -обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;  -повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Сенного сельского поселения Темрюкского района; | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество благоустроенных общественных территорий;  количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | | | |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрено | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2030 годы | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2018 | 293,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 0,0 |
| 2019 | 9990,9 | 6173,8 | 257,2 | 3559,9 | 0,0 |
| 2020 | 230,8 | 0,0 | 0,0 | 230,8 | 0,0 |
| 2021 | 1172,9 | 0,0 | 0,0 | 1172,9 | 0,0 |
| 2022 | 307,3 | 0,0 | 0,0 | 307,3 | 0,0 |
| 2023 | 59133,9 | 0,0 | 34489,1 | 24644,8 | 0,0 |
| 2024 | 17300.0 | 0,0 | 0,0 | 17300.0 | 0,0 |
| 2025 | 8574,7 | 0,0 | 0,0 | 8574,7 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 97003,5 | 6173,8 | 34746,3 | 56083,4 | 0,0 |

**2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского района» на 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | | | | | | | | |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых**

**показателей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского района» на 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | количество благоустроенных общественных территорий | шт. | увеличение значений | | суммарное значение показателя | администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | | начальник финансового отдела администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 2 | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | увеличение значений | | суммарное значение показателя | администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | | начальник финансового отдела администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского района» на 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус (1) | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| Всего | | В разрезе источников финансирования | | | | | | | |
| Федераль-ный бюджет | | Краевой бюджет | | Местный бюджет | | Внебюджетные источники | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | Цель |  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача |  | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Выполнение проектной документации |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение проектной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района |
| 2019 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 | | 115,0 | 0,0 | | 0,0 | | 115,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 370,0 | 0,0 | | 0,0 | | 370,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 270.0 | 0,0 | | 0,0 | | 270,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **755,0** | **0,0** | | **0,0** | | **755,0** | | **0,0** | |
| 1.1.2 | Разработка, проверка, проведение экспертизы сметной стоимости |  | 2018 | | 293,0 | 0,0 | | 0,0 | | 293,0 | | 0,0 | | Благоустройство территорий многоквартирных домов, улучшение комфортного проживания жителей, эстетического и санитарного состояния дворовых территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района |
| 2019 | | 162,1 | 0,0 | | 0,0 | | 162,1 | | 0,0 | |
| 2020 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 187,6 | 0,0 | | 0,0 | | 187,6 | | 0,0 | |
| 2023 | | 413,8 | 0,0 | | 0,0 | | 413,8 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **1156,5** | **0,0** | | **0,0** | | **1156,5** | | **0,0** | |
| 1.1.3 | Разработка дизайн-проектов |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Разработка дизайн-проектов дворовых и общественных территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района |
| 2019 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 119,7 | 0,0 | | 0,0 | | 119,7 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **119,7** | **0,0** | | **0,0** | | **119,7** | | **0,0** | |
| 1.1.4 | Изготовление информационных материалов |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Установка таблички, стенда с информацией о реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района |
| 2019 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 | | 15,8 | 0,0 | | 0,0 | | 15,8 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **15,8** | **0,0** | | **0,0** | | **15,8** | | **0,0** | |
| 1.2 | Задача |  | Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной, ул.Мира д.86,88,90,92,94 |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | |
| 2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 1.2.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной район, пос.Сенной, ул.Привокзальная д.3,5 |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | |
| 2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 1.2.3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной, ул.Гагарина д.1,11,13 |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | |
| 2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 1.2.4 | Благоустройство общественной территории по адресу:  Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной, парк, ул.Набережная 101 А, кадастровый номер земельного участка 23:30:0502006:524 |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | |
| 2019 | | 7477,9 | 6173,8 | 257,2 | | 1046,9 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **7477,9** | **6173,8** | **257,2** | | **1046,9** | | **0,0** | |
| 1.2.5 | Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район,  Пос.Приморский, парк. кадастровый номер земельного участка 23:30:0501005:2157 |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | |
| 2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 17339,8 | 0,0 | 0,0 | | 17339,8 | | 0,0 | |
| 2024 | | 16530.0 | 0,0 | 0,0 | | 16530.0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 8074,7 | 0,0 | 0,0 | | 8074,7 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **41944,5** | **0,0** | **0,0** | | **41944,5** | | **0,0** | |
| 1.2.6 | Благоустройство общественной территории по адресу:  Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной, ул.Набережная |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | |
| 2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 41380,3 | 0,0 | 34489,1 | | 6891,2 | | 0,0 | |
| 2024 | | 500.0 | 0,0 | 0,0 | | 500.0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **41880,3** | **0,0** | **34489,1** | | **7391,2** | | **0,0** | |
| 1.2.7 | Благоустройство общественной территории по адресу:  Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной, ул.Ленина д. 83, кадастровый номер земельного участка 23:30:0502003:10550 |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | |
| 2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 500.0 | 0,0 | 0,0 | | 500.0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **500.0** | **0,0** | **0.0** | | **500.0** | | **0,0** | |
| 1.3 | Задача |  | Повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Сенного сельского поселения Темрюкского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Дополнительные работы по благоустройству общественной территории по адресу:  Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной, парк, ул.Набережная 101 А(устройство тротуара 240,93 м2 )  , кадастровый номер земельного участка 23:30:0502006:524 |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | |
| 2019 | | 2252,5 | 0,0 | 0,0 | | 2252,5 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **2252,5** | **0,0** | **0,0** | | **2252,5** | | **0,0** | |
| 1.3.2 | Благоустройство общественной территории по адресу:  Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной, ул. Кулакова, кадастровый номер земельного участка 23:30:0502003:10593 |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | |
| 2019 | | 98,4 | 0,0 | 0,0 | | 98,4 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **98,4** | **0,0** | **0,0** | | **98,4** | | **0,0** | |
| 1.3.3 | Благоустройство общественной территории по адресу:  Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной, ул. Мира 36 а кадастровый номер земельного участка [23:30:0502006:517](https://egrp365.org/reestr?egrp=23:30:0502006:517) |  | 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | |
| 2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 | | 802,9 | 0,0 | 0,0 | | 802,9 | | 0,0 | |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | | **802,9** | **0,0** | **0,0** | | **802,9** | | **0,0** | |
|  | ИТОГО |  | 2018 | | 293,0 | 0,0 | 0,0 | | 293,0 | | 0,0 | |  | |  | |
| 2019 | | 9990,9 | 6173,8 | 257,2 | | 3559,9 | | 0,0 | |
| 2020 | | 230,8 | 0,0 | 0,0 | | 230,8 | | 0,0 | |
| 2021 | | 1172,9 | 0,0 | 0,0 | | 1172,9 | | 0,0 | |
| 2022 | | 307,3 | 0,0 | 0,0 | | 307,3 | | 0,0 | |
| 2023 | | 59133,9 | 0,0 | 34489,1 | | 24644,8 | | 0,0 | |
| 2024 | | 17300,0 | 0,0 | 0,0 | | 17300,0 | | 0,0 | |
|  |  |  | 2025 | | 12500.0 | 0.0 | 0.0 | | 12500.0 | | 0.0 | |
| 2026 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 2027 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 2028 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 2029 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 2030 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| **Всего** | | **97003,5** | **6173,8** | **34746,3** | | **56083,4** | | **0,0** | |

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Год благоустройства |
| 1 | Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной, ул.Мира д.86,88,90,92,94 | 2027 |
| 2 | Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной, ул.Гагарина д.1,11,13 | 2027 |
| 3 | Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Сенной район, пос.Сенной, ул.Привокзальная д.3,5 | 2027 |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год благоустройства |
| 1 | Парк пос.Сенной, ул.Набережная, 101а | 2019 |
| 2 | пос.Сенной, ул. Кулакова | 2019 |
| 3 | пос.Сенной, ул. Мира 36 а | 2021 |
| 4 | пос.Сенной, ул.Набережная | 2023 |
| 5 | Парк пос.Приморский | 2024 |
| 6 | пос.Сенной, ул.Ленина 83 | 2025 |

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1. | Инвентаризация территорий улиц Сенного сельского поселения Темрюкского района | 31 декабря 2023 г. | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков \* | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| 1 | - | - | - |

\* в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D54238D29317177E8D01C5639AED89946EDDB9BD720ED958C37ADC5D8D9918BE583E898F4FF16A10A703T0Y3M), предусмотренной постановлением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района от 11 октября 2022 года № 154 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Сенного сельского поселения Темрюкского района (далее – Порядок).

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координатор муниципальной программы ежегодно до 1 февраля года представляет в финансовый отдел администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района доклад о ходе и реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Глава Сенного сельского поселения

Темрюкского района М.Е. Шлычков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Сенного сельского поселения Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского района» на 2018-2030 годы

**Порядок и форма**

**трудового участия граждан в выполнении работ по**

**благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского района»**

1.Общие положения

1.Настоящий Порядок регламентирует трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского района» на 2018-2030 годы (далее – Порядок).

1.1.Под формой трудового участия понимается трудовая деятельность граждан, собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству и всех заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

2.Организация трудового участия

2.1.Организация трудового участия осуществляется гражданами, собственниками помещений в многоквартирных домах в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2.Организация трудового участия жителей Сенного сельского поселения Темрюкского района в благоустройстве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах, осуществляется на основании заявок о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2030 годах, в рамках Программы Сенного сельского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2030 годы.

Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников. Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.3. Организация трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2030 году подтверждается документально в зависимости такого участия. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.4. Фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района размещает на официальном сайте администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района.

Глава Сенного сельского поселения

Темрюкского района М.Е. Шлычков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Сенного сельского поселения Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского района» на 2018-2030 годы

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Визуализация | Цена изделия. (руб.) | Стоимость доставки и монтажа. (руб.) |
| Урна для мусора уличная |  | 2 000,00 |  |
| Скамья (лиственница) |  | 6 500,00 |  |
| Скамья (лиственница) |  | 9 600,00 |  |
| Сиденье качели с цепями |  | 4 600,00 |  |
| Качели |  | 17 000,00 |  |
| Качалка-балансир |  | 12 000,00 |  |
| Игровой комплекс |  | 107 000,00 |  |

.»

Глава Сенного сельского поселения

Темрюкского района М.Е. Шлычков