|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрацииСенного сельского поселенияТемрюкского районаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_«УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации Сенного сельского поселенияТемрюкского районаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_в редакции постановленияот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района»

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского района |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономике поселения |
| Задачи муниципальной программы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года  | не предусмотрено |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -текущий ремонт автомобильной дороги по ул Гагарина , п. Приморский;- текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовая, п. Сенной;-текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Фанагорийской, п. Сенной;-приобретение щебня;- приобретение асфальтобетонной смеси;- разработка проектно-сметной документации |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрено |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 год |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей  | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2025 год | 8 829,6 | 0,0 | 0,0 | 8 829,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 8 829,6 | 0,0 | 0,0 | 8 829,6 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ  |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительствамуниципальной собственности Сенного сельского поселения Темрюкского района  |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района»

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

Целевые показатели муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |
| отчетный 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул Гагарина , п. Приморский | км | 3 | 0,300 | 0,692 |
| 2 | текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Крайний, п. Сенной | км | 3 | 0,270 |  |
| 3 | текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Верхний, п. Сенной; | км | 3 | 0,250 |  |
| 4 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова , п. Сенной | км | 3 | 0,373 |  |
| 5 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул Гаражная , п. Приморский | км | 3 | 0,3 |  |
| 6 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул Строителей , п. Приморский | км | 3 | 0,225 |  |
| 7 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина , п. Сенной | км | 3 | 0,430 |  |
| 8 | текущий ремонт тротуара по ул. Лермонтова , п. Сенной | км | 3 | 0,354 |  |
| 9 | текущий ремонт тротуара по ул. Ленина , п. Приморский | км | 3 | 0,140 |  |
| 10 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовой , п. Сенной | км | 3 | 0 | 0,46 |
| 11 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Фанагорийской, п. Сенной | км | 3 | 0 | 0,31 |
| 12 | Приобретение щебня; | М3 | 3 | 1200 |  |
| 13 | приобретение асфальтобетонной смеси; | т | 3 | 119 |  |
| 14 | Услуги спецтехники; | ч | 3 | 174 |  |
| 15 | Разработка проектно-сметной документации | шт | 3 | 1 | 1 |

**3. СВЕДЕНИЯ**

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул Гагарина , п. Приморский | км | увеличение значений | суммарное значение показателя | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского района | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 2 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовой, п. Сенной | км | увеличение значений | суммарное значение показателя |
| 3 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Фанагорийской, п. Сенной; | км | увеличение значений | суммарное значение показателя |
| 4 | Приобретение щебня; | М3 | увеличение значений | суммарное значение показателя |
| 5 | Приобретение асфальтобетонной смеси; | т | увеличение значений | суммарное значение показателя |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации | шт | увеличение значений | суммарное значение показателя |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель  | Формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономике поселения |
| 1.1 | Задача  | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| 1.1.1 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района и объектов транспортной инфраструктуры | – | 2025 год | 8 829,6 | 0,0 | 0,0 | 8 829,6 | 0,0 | Формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района |
| всего | 8 829,6 | 0,0 | 0,0 | 8 829,6 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2025 год | 8 829,6 | 0,0 | 0,0 | 8 829,6 | 0,0 |  |  |
|  | всего | 8 829,6 | 0,0 | 0,0 | 8 829,6 | 0,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района от 11 октября 2022 года № 154 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Сенного сельского поселения Темрюкского района» (далее – Порядок).

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы, заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

.»

Глава Сенного сельского поселения

Темрюкского района М.Е. Шлычков