|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края от ________________ № _______ |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края, соответствующей потребностям населения и экономике поселения |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского муниципального района Краснодарского края Краснодарского края до 2030 года | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края; -приобретение материалов и оборудования для содержания и ремонта, автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края; - разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2027 год |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2027 год | 9 667,9 | 0,0 | 0,0 | 9 667,9 | 0,0 |
| Всего | 9 667,9 | 0,0 | 0,0 | 9 667,9 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края»

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

Целевые показатели  муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | текущий ремонт переулок Железнодорожный, п. Сенной | км | 3 | 0,1 |  |
| 2 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Байкальская, п. Сенной; | км | 3 | 0,12 |  |
| 3 | текущий ремонт переулок Черноморский, п. Сенной; | км | 3 | 0,25 |  |
| 4 | текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Победы, п. Сенной; | км | 3 | 0,38 |  |
| 5 | капитальный ремонт подъездной дороги к кладбищу п. Сенной | км | 3 | 0,29 |  |
| 6 | текущий ремонт (ямочный) п. Сенной, п. Приморский; | М2 | 3 | 0,26 |  |
| 7 | текущий ремонт тротуара по ул. 383 Стрелковой дивизии п. Приморский | км | 3 | 0,1 |  |
| 8 | Приобретение щебня; | М3 | 3 | 600 | 600 |
| 9 | Приобретение технической соли; | т | 3 | 14 | 14 |
| 10 | приобретение асфальтобетонной смеси; | т | 3 | 40 | 40 |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации | шт | 3 | 10 | 10 |

3. СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения |  | Тенденция развития целевого показателя |  | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле |  | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | -реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края; | км | увеличение значений |  | суммарное значение показателя |  | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 2 | -приобретение материалов и оборудования для содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края; | шт | увеличение значений |  | суммарное значение показателя |  | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 3 | разработка проектно-сметной документации | шт | увеличение значений |  | суммарное значение показателя |  | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус |  | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 1 | Цель | Формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края, соответствующей потребностям населения и экономике поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края и объектов транспортной инфраструктуры | – | 2027 год |  | 9 667,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 9 667,9 |  | 0,0 |  | Формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |
|  |  |  | всего |  | 9 667,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 9 667,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2027 год |  | 9 667,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 9 667,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 9 667,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 9 667,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

## 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации  Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края от 11 октября 2022 года № 154 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» (далее – Порядок).

## 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел администрации Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы, заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Глава  Сенного сельского поселения

Темрюкского муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                                 Н.П. Дудко