|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации Сенного сельского поселенияТемрюкского муниципального районаКраснодарского краяот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

 **«Благоустройство территории Сенного сельского поселения Темрюкского района»**

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Благоустройство территории Сенного сельского поселения Темрюкского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского района |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского районаМБУ «Благоустройство и озеленение Сенное» |
| Подпрограммы муниципальной программы |  1) «Уличное освещение»2) «Прочие мероприятия по благоустройству»3) «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по благоустройству и озеленению по предоставлению муниципальных услуг» |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения Сенного сельского поселения Темрюкского района;- организация экономически эффективной системы благоустройства Сенного сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения- обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство и озеленение Сенное» |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года  | не предусмотрено |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество потребленной энергии;- количество мероприятий по дератизации - количество мероприятий по дезинсекции- объем ТКО- реализация инициативных проектов- объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрено |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026 год |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей  | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 год | 33 254,8 | 0,0 | 0,0 | 33 254,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 33 254,8 | 0,0 | 0,0 | 33 254,8 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ  |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительствамуниципальной собственности Сенного сельского поселения Темрюкского района  |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы** **«Благоустройство территории Сенного сельского поселения Темрюкского района»**

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

**Целевые показатели муниципальной программы «Благоустройство территории Сенного сельского поселения Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |
| отчетный 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Уличное освещение» |
| 1.1 | Количество потребленной энергии; | квт | 3 | 170000 | 170000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограммы Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» |
| 2.1 | Количество мероприятий по дератизации  | шт | 3 | 2 | 2 |
| 2.2 | Количество мероприятий по дезинсекции | шт |  | 2 | 2 |
| 2.3 | Объем ТКО | М3 |  |  |  |
| 2.4 | Реализация инициативных проектов | шт | 3 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по благоустройству и озеленению по предоставлению муниципальных услуг»  |
| 3.1 | Объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований | % | 3 | 100 | 100 |

**3. СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы** **«Благоустройство территории Сенного сельского поселения Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Уличное освещение» |
| 1.1 | Количество потребленной энергии | квт | увеличение значений | суммарное значение показателей | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского района | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 2 | Подпрограммы Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» |
| 2.1 | Количество мероприятий по дератизации  | шт | увеличение значений | суммарное значение показателей | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского района | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 2.2 | Количество мероприятий по дезинсекции | шт | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.3 | Объем ТКО | М3 | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.4 | Реализация инициативных проектов | шт | увеличение значений | суммарное значение показателей |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по благоустройству и озеленению по предоставлению муниципальных услуг»  |
| 3.1 | Объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований | % | увеличение значений | Рассчитывается по формуле:Оi = I / G x 100%, где:Оi - объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований;I – фактическое исполнение годового плана бюджетных ассигнований;G – общий объем годового плана бюджетных ассигнований | Отчет об исполнении бюджета (форма 0503117) на 1 число, следующего за отчетным годом | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского района | ежегодно, не позднее 10 числа следующим за отчетным годом |

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района от 11 октября 2022 года № 154 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Сенного сельского поселения Темрюкского района» (далее – Порядок).

5. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполняющий обязанности главы

Сенного сельского поселения

Темрюкского муниципального района

Краснодарского края Н.П. Дудко